**EJEMPLO DE Formato de reporte de avances**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elabora** | Antonio Armando Presuel Rosado | **Matrícula** | 20009 |
| **Fecha** | 27 de marzo de 2019 | | |
| **Requisito** | 12 – Alta de usuarios | | |

**Descripción de los avances**

|  |
| --- |
| Se ha recuperado la base de datos (edt 12.1), también se han recuperado los bosquejos del proceso de alta de usuario para su análisis y maquetado (edt 12.2).  Se ha realizado el maquetado de la interfaz, comprobando que cumpla con los campos de la tabla USUAR (edt 12.3).  Actualmente se está trabajando en la funcionalidad de la interfaz para que cumpla con el requisito funcional (edt 12.4). |

**Evidencias**

|  |
| --- |
| Base de datos    Mockup de alta de usuario    Maquetado de Alta de Usuario. |